Uchwała Nr XII/ 88 /11                                                                
Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 na kwotę 90.000 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące - „Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Stary Borek”– załącznik nr 1.
§ 2. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 na kwotę 150.000 zł i są przeznaczone na wydatki inwestycyjne - „Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Budzistowie i Zieleniewie”– załącznik nr 1.
§ 3. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w §1, §2 z końcem roku budżetowego należy przekazać na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy.

§ 4. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w §1 na 30 czerwca 2012 roku.
§ 5. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w §2 na 30 kwietnia 2012 roku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki
Uzasadnienie
1. „Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Stary Borek”
Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektu planu i prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Konserwatorem Zabytków nie jest możliwe zakończenie procedury w roku 2011. 
2. „Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Budzistowie i Zieleniewie”

W wyniku oszczędności po przetargowych rozszerzono zakres robót. W przetargu przewidziano możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Udzielono takiego zamówienia na koniec października br. po korzystnych dla Gminy  negocjacjach  z Wykonawcą.  Termin realizacji zgodnie z umową uzgodniono do 29.12.2011 r. i przewidziano możliwość zmiany tego terminu o opóźnienie z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy.  Taka okoliczność ma obecnie miejsce i część  robót wartości około 150 000,00 zł nie będzie dokończona w bieżącym roku.  Ze względu na porę roku przewiduje się zakończenie i odbiór pozostałych robót najpóźniej do końca kwietnia 2012 r.

                                                                                                     Załącznik nr 1 do
                                                                                                                                Uchwały Nr XII/ 88/11
                                                                                                                                Rady Gminy Kołobrzeg

                                                                                                                  z dnia 30 grudnia 2011r.

	
	
	
	Plan finansowy wydatków które nie wygasają                                  z upływem roku 2011
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Klasyfikacja budżetowa
	Tytuł zadania
	Wydatki bieżące               kwota w zł
	termin realizacji

	
	dział 
	rozdział
	paragraf
	
	
	

	1.
	710
	71004
	4300
	„Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Stary Borek”
	90.000
	30.06.2012 r.

	2.
	600
	60016
	6050
	„Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Budzistowie i Zieleniewie”
	150.000
	30.04.2012 r.


