Uchwała Nr III/7/10

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 na kwotę 12.548 zł i są przeznaczone na wykonanie zadania inwestycyjnego „Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Budzistowie” - załącznik nr 1

§2. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadania ujętego w §1 z końcem roku budżetowego należy przekazać na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy.

§3. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w §1 na 31 marca 2011 roku.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Gminy Nr L/333/10 z dnia 27 września 2010r. budżecie gminy na 2010r. zaplanowano kwotę 20.000 zł na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Budzistowie i przy budowanym boisku „Orlik”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 12.548 zł z terminem realizacji na grudzień 2010r. Z uwagi na przedłużający się termin dostawy elementów ogrodzenia spowodowany złymi warunkami atmosferycznymi oraz utrzymujące się niskie temperatury, niemożliwe jest dotrzymanie terminu wykonania zadania. Wbetonowanie słupków do ogrodzenia oraz przygotowanie terenu wymaga odpowiednich temperatur i pogody, która obecnie uniemożliwia montaż ogrodzenia. Termin zakończenia i rozliczenia zadania planuje się na 31 marca 2011r.

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr  III /7/10

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia  29 grudnia 2010 r.

|  |  |  | Plan finansowy wydatków które nie wygasają z upływem roku 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Klasyfikacja budżetowa | Tytuł zadania | Wydatki kwota w zł | termin realizacji |
|  | dział | rozdział | paragraf |  |  |  |
| 1. | 921 | 92109 | 6050 | „Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Budzistowie” | 12.548 | 31.03.2011r. |