Uchwała Nr  LI/348/10

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 zmiany z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 na kwotę 90.000 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące - „Sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Rościęcino”– załącznik nr 1

§ 2. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 na kwotę 150.000 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące - „Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno”– załącznik nr 1

§ 3. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 na kwotę 14.560 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące - „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Kądzielno ”– załącznik nr 1

§ 4. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 na kwotę 50.000 zł i są przeznaczone na wydatki bieżące - „Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Kądzielno ”– załącznik nr 1

§ 3. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w §1, §2, §3 i §4 z końcem roku budżetowego należy przekazać na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy.

§ 6. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w §1, §2, §3 i §4  na 30 czerwca 2011 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof  Szopik

Uzasadnienie

Wydatki nie zostaną wykonane w 2010 r. ze względu na opóźnienia, które są niezależne od wykonawcy opracowania i Urzędu Gminy. Wynikają z procedur planistycznych związanych ze zmianami planów zagospodarowania jak i studium uwarunkowań. Zmiany obowiązujących ustaw jak i wprowadzenie nowych powodują konieczność ponownych uzgodnień.

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr LI /348/10

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia  9 listopada 2010 r.

|  |  |  | Plan finansowy wydatków które nie wygasają z upływem roku 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Klasyfikacja budżetowa | Tytuł zadania | Wydatki bieżące kwota w zł | termin realizacji |
|  | dział | rozdział | paragraf |  |  |  |
| 1. | 710 | 71004 | 4300 | „Sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Rościęcino” | 90.000 | 30.06.2011r. |
| 2. | 710 | 71004 | 4300 | „Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno” | 150.000 | 30.06.2011r. |
| 3. | 710 | 71004 | 4300 | „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Kądzielno ” | 14.560 | 30.06.2011r. |
| 4. | 710 | 71004 | 4300 | „Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Kądzielno ” | 50.000 | 30.06.2011r. |