Uchwała Nr XXVIII/ 182/08

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111)  i na podstawie art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; zmiany: z 2005 r. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1112)  Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 na kwotę 65.000,- zł i są przeznaczone na wydatki inwestycyjne - „Kształtowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego kościoła w centrum Sarbii”– załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 na kwotę 58.000,- zł i są przeznaczone na wydatki inwestycyjne - „Dokumentacja przebudowy ul. Bałtyckiej w Grzybowie”– załącznik nr 1.

§ 3. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w § 1 i § 2 z końcem roku budżetowego przekazać na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy.

§ 4. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa w §1 i § 2 na 30 marzec 2009 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopik

Uzasadnienie

- Na wykonanie dokumentacji inwestycji „Kształtowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego kościoła w centrum Sarbii” podpisano umowę z terminem zakończenia w 2008r. W trakcie realizacji prac zaistniały okoliczności, które wcześniej trudne były do przewidzenia – długie oczekiwanie na wydanie map z Ośrodka Dokumentacji, trudne uzgodnienia branżowe, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzgodnienia z właścicielami gruntów. W budżecie na 2008r. zaplanowana kwotę na wykonanie dokumentacji wynosi 68.000 zł. Na wydatki niewygasające przenosi się kwotę             65.000 zł.

- Na wykonanie dokumentacji „Dokumentacja przebudowy ul. Bałtyckiej w Grzybowie” podpisano umowę z terminem zakończenia w 2008 r. W trakcie realizacji prac zaistniały okoliczności, które są niezależne od wykonawcy i gminy –  złe warunki gruntowe, konieczność wykonania odwodnienia dużej części zlewni wód deszczowych z dróg w Grzybowie przy okazji przebudowy ulicy  (i związane z tym dodatkowe uzgodnienia), dodatkowe wykonanie projektu oświetlenia ulicy. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie terminu wykonania umowy,                 w budżecie na 2008r. zaplanowana kwotę na wykonanie dokumentacji wynosi              62.000 zł. Na wydatki niewygasające przenosi się kwotę  58.000 zł.

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr XXVIII/ 182/08

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 30 grudnia 2008r.

|  |  |  | Plan finansowy wydatków które nie wygasają z upływem roku 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Klasyfikacja budżetowa | Tytuł zadania | kwota w zł | termin realizacji |
|  | dział | rozdział | paragraf |  |  |  |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | „Kształtowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego kościoła w centrum Sarbii” | 65.000 | 30.03.2009r. |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | „Dokumentacja przebudowy ul. Bałtyckiej w Grzybowie” | 58.000 | 30.03.2009r. |