Uchwała Nr XVI/110/2007

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)  i na podstawie art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 zmiany:  z 2005 r. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 na kwotę 75.000,- zł i są przeznaczone na wydatki inwestycyjne - „Dokumentacja                              ul. Piastowskiej w Dźwirzynie”– załącznik nr 1

§ 2. Środki finansowe na wydatek związany z realizacją zadania ujętego w § 1 z końcem roku budżetowego przekazać na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy.

§ 3. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa w §1 na 31 maj 2008 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopik

Uzasadnienie

Na wykonanie dokumentacji podpisano umowę z terminem zakończenia w 2007r. Na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć trudności związanych z warunkami gruntowymi. Projektant w trakcie prac nad wykonaniem dokumentacji zlecił szczegółowe badania gruntowe, które wykazały słabą nośność gruntu na niektórych odcinkach drogi.                W związku z tym zaistniała konieczność wykonania specjalistycznej dokumentacji geotechnicznej i sposobu posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi. Ten dodatkowy zakres prac nie był objęty umową z projektantem i będzie zlecany oddzielnie. Bez dodatkowego opracowania niemożliwe jest dokończenie projektu drogi i dlatego termin wykonania kompletnej dokumentacji wraz z wyceną planowany jest na maj 2008r.

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr               /        /2007

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 28 grudnia 2007r.

|  |  |  | Plan finansowy wydatków które nie wygasają z upływem roku 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Klasyfikacja budżetowa | Tytuł zadania | kwota w zł | termin realizacji |
|  | dział | rozdział | paragraf |  |  |  |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | „Dokumentacja ul. Piastowskiej w Dźwirzynie” | 75.000 | 31.05.2008r. |