Uchwała Nr XLII/313/05

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 września 2005r.

w sprawie zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Karlino na lata 2005-2006 oraz 2007-2013”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 i nr 2 do „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Karlino na lata 2005-2006 oraz 2007-2013” stanowiący załącznik do uchwały Nr XXX/231/04 Rady Miejskiej w Karlinie            z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Karlino na lata 2005-2006 oraz 2007-2013” otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach           nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Załącznik Nr 1

Do Planu Rozwoju Lokalnego

Gminy Karlino

REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW 2005-2006

| Działanie: Budowa lub modernizacja dróg gminnych |
| --- |
| Lp. | nazwa zadania | Kryterium kolejności realizacji | Harmonogram realizacji | Oczekiwane rezultaty/wskaźniki | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia [tys.zł] |
| 1. | Budowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, atrakcyjność obszaru | 2006 | Nawierzchnie dróg 5.386,0 m2 , chodniki o pow 1.794,25 m2 , parkingi | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, | 1.505,4 |
| 2. | Budowa drogi gminnej w obr. Daszewo (droga do Karlinka) | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, atrakcyjność obszaru | 2005 | Odcinek I – dł. 0,875 km; poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,0 m; wyrównanie istniejącego profilu drogi do projektowanego spadku poprzecznego; wyprofilowanie i oczyszczenie rowu przydrożnego; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego std II gr. 3 cm; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego std II gr. 3 cm; przebudowa przepustu. Odcinek II – dł. 0,200 km; podsypka piaskowa gr. 15 cm; nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, | 443,88 |

| Działanie: Budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej, edukacyjno –publicznej, sportowej i turystycznej |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Kryterium kolejności realizacji | Harmonogram realizacji | Oczekiwane rezultaty/wskaźniki | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia [tys.zł] |
| 1. | Centrum intensywności kulturalnej - budowa świetlicy w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | 2006 | Budynek świetlicy, urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, mieszkańcy sołectwa | 391,07 |
| 2. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pobłocie Wielkie, gmina Karlino – Multikulturalny ośrodek współpracy polsko-niemeickiej | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | 2006 | Budynek świetlicy, urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, prywatni przedsiębiorcy, mieszkańcy sołectwa | 547,95 |
| 3. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwartowo, gmina Karlino. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | 2006 | Budynki świetlic – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu z odwodnieniem, remont sanitariatów, zakup krzeseł | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 33,2 |
| 4. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malonowo, gmina Karlino. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | 2006 | Budynek świetlicy – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowa sanitariatów, zakup krzeseł | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 15,4 |
| 5. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Daszewo, gmina Karlino. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | 2006 | Budynek świetlicy – wymiana stolarki drzwiowej, zakup krzeseł | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 8 |
| 6. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Domacyno, gmina Karlino. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | 2006 | Budynek świetlicy – remont dachu z odwodnieniem, remont sanitariatów, zakup krzeseł, | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 16,4 |
| 7. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krukowo, gmina Karlino. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | 2006 | Budynek świetlicy – remont sanitariatów, zakup krzeseł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 17 |
| 8. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowańcz, gmina Karlino. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | 2006 | Budynek świetlicy – remont sanitariatów, remont dachu, remont stropu, posadzki, zakup krzeseł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 50 |
| 9. | Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań; | 2006 | Budynek KOK- remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego, instalacji wentylacyjna, remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 467 |
| 10. | Budowa parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży | 2006 | Utworzenie Skate-Park, mini golf, alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 464 |
| 11. | Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanału młyńskiego i rzeki Parsęty. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa, propagowanie zdrowego stylu życia | 2006 | Ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości 1542 m, mała infrastruktura | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 286 |

| Działanie: Obszary podlegające restrukturyzacji |
| --- |
| Lp. | nazwa zadania | Kryterium kolejności realizacji | Harmonogram realizacji | Oczekiwane rezultaty/wskaźniki | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia [tys. zł] |
| 1. | Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino (Przebudowa ulic. Waryńskiego, Spichrzowa, Wigury, Żwirki, Prusa, Plac Kościelny, zagospodarowanie terenu przy obiekcie Kościoła w Karlinie, Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie) | Aktywizacja społeczna, wizualizacyjna poprawa miasta | 2006 | Ulice o nawierzchni z kostki kamiennej, stylowe oświetlenie, parkingi, Budynek 3-kondygnacyjny z przeznaczeniem na siedzibę Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Zakładu Oświaty, Punktu Małej Gastronomii oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Karlina | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Parafia Rzymsko-Katolicka w Karlinie | 4.444,06 |

WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2007-2013

| Działanie: budowa lub modernizacja dróg gminnych |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Kryterium kolejności realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia [tys.zł] |
| 1. | Budowa ulic Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Walki Młodych, Zofii Jaworskiej, Janka Krasickiego, Hanki Sawickiej, Niepodległości, Wolności, 4 – go Marca, Spokojna. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnie dróg i chodników, oświetlenie ulic, kanalizacja deszczowa | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 5.144 |
| 2. | Budowa dróg gminnych w m. Daszewo, gm. Karlino | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, atrakcyjność obszaru, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnie dróg o pow. 11.155 m2, oświetlenie ulic, kanalizacja deszczowa | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 980 |
| 3. | Budowa dróg gminnych w m. Domacyno, gm. Karlino | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, atrakcyjność obszaru, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnia dróg o pow. 10.630 m2, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 835,52 |
| 4. | Budowa dróg gminnych w m. Lubiechowo, gm. Karlino | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnia drogi o pow. 8.345 m2, odwodnienie drogi, oświetlenie drogi | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 669.42 |
| 5. | Przebudowa ulic w mieście Karlino: Okrzei, Krótka, Bogusława X | poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnie dróg i chodniki , oświetlenie uliczne, | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 550 |
| 6. | Budowa dróg gminnych w m. Kowańcz, gm. Karlino | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnia drogi o pow. 12.155 m2, odwodnienie drogi, oświetlenie drogi | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 955.40 |
| 7. | Budowa dróg gminnych w m. Krukowo, gm. Karlino | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnia drogi o pow. 9.835 m2, odwodnienie drogi, oświetlenie drogi | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 773.03 |
| 8. | Przebudowa ulic w mieście Karlino: Moniuszki, Ogrodowa, Chrobrego, Słoneczna | poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnie dróg i chodniki , oświetlenie uliczne, | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 1.700 |
| 9. | Budowa dróg gminnych w m. Karścino, gm. Karlino | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnia drogi o pow. 8.775 m2, odwodnienie drogi, oświetlenie drogi | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 659.71 |
| 10. | Przebudowa ulic w mieście Karlino: Parkowa, Traugutta, Brzóski, Szymanowskiego | poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnie dróg i chodniki , oświetlenie uliczne, | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 1.500 |
| 11. | Budowa dróg gminnych w m. Gościnko, gm. Karlino | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnia drogi o pow. 2.550 m2, odwodnienie drogi, oświetlenie drogi | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 488.43 |
| 12. | Przebudowa ulic w mieście Karlino: Stroma, Kolejowa | poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój przedsiębiorczości | Nawierzchnie dróg i chodniki , oświetlenie uliczne, | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 250 |

| Działanie: Budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej, edukacyjno –publicznej, sportowej i turystycznej |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Kryterium kolejności realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia [tys.zł] |
| 1. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynek świetlicy, urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, mieszkańcy sołectwa | 400 |
| 2. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynek świetlicy, urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, mieszkańcy sołectwa | 400 |
| 3. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ubysławice, gmina Karlino. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynek świetlicy, urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, mieszkańcy sołectwa | 450 |
| 4. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garnki, gmina Karlino. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynki świetlic - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, wymiana dachu. | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, mieszkańcy sołectwa | 40 |
| 5. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Syrkowice, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynek świetlicy, urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, mieszkańcy sołectwa | 400 |
| 6. | Remont świetlic wiejskich w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino. | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynki świetlic - docieplenie budynku, wymiana dachu. | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, mieszkańcy sołectwa | 30 |
| 7. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Domacyno, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynek świetlicy – ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu pełnego, wymiana stolarki okiennej, budowa instalacji centralnego ogrzewania (opalanie miałem węglowym) | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 99,6 |
| 8. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Malonowo, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynek świetlicy – ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu pełnego, ocieplenie stropu poddasza, wymiana stolarki okiennej, budowa instalacji centralnego ogrzewania (kominek na drewno) | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 39,2 |
| 9. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwartowo, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynek świetlicy – ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wentylowanego, wymiana stolarki okiennej, budowa instalacji centralnego ogrzewania (kocioł wodny na drewno) | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 95,9 |
| 10. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Krukowo, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynek świetlicy – ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu piwnic, wymiana stolarki okiennej, budowa instalacji centralnego ogrzewania (kominek na drewno) | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 44,7 |
| 11. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Daszewo, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynek świetlicy – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 35 |
| 12. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowańcz, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego | Budynek świetlicy – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, budowa instalacji centralnego ogrzewania (kominek na drewno) | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 50 |
| 13. | Termomodernizacja obiektu Karlińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Szczecińskiej w Karlinie | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa miasta, nieograniczony dostęp do usług kulturalnych | Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu pełnego, ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie stropu piwnic, remont instalacji centralnego ogrzewania | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 122,9 |
| 14. | Termomodernizacja obiektu hali sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa miasta, nieograniczony dostęp do bazy sportowej | Ocieplenie ścian zewnętrznych, remont instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 122,9 |
| 15. | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Daszewie, gmina Karlino | Nieograniczony dostęp do bazy szkolnej, polepszenie warunków nauki | Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu pełnego, ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie stropu poddasza, wymiana stolarki okiennej, remont instalacji centralnego ogrzewania | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 244,3 |
| 16. | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Karlinie | Polepszenie warunków edukacji przedszkolnej | Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wentylowanego, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 241,9 |
| 17. | Termomodernizacja budynku Ratusza w Karlinie | Wzrost poziomu usług publicznych, polepszenie warunków pracy i współpracy z petentem, | Ocieplenie stropu poddasza, wymiana stolarki okiennej wymiana instalacji centralnego ogrzewania | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 133,2 |
| 18. | Budowa boisk sportowych w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego, nieograniczony dostęp do bazy sportowej | Budowa boiska do piłki nożnej o powierzchni trawiastej /75x50/, boiska o nawierzchni tartanowej do piłki ręcznej /20x40/, wielofunkcyjnego boiska o powierzchni tartanowej /40x25/; ławki, bramki, kosze, siatka; miejsce na ognisko i grilla, plac zabaw; | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 150 |
| 19. | Budowa boisk sportowych w miejscowości Pobłocie Wielkie, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego, nieograniczony dostęp do bazy sportowej | Budowa boiska do piłki nożnej o powierzchni trawiastej /95x71/, boiska o nawierzchni tartanowej do piłki siatkowej /18x9/, ławki, bramki, siatka; miejsce na ognisko i grilla, drenaż; | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 92,7 |
| 20. | Budowa boisk sportowych w miejscowości Karścino, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego, nieograniczony dostęp do bazy sportowej | Budowa boiska do piłki nożnej o powierzchni trawiastej /90x65/, wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni tartanowej /40x25/, ławki, bramki, siatka, kosze; miejsce na ognisko i grilla, drenaż; | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 150 |
| 21. | Budowa boiska sportowego w miejscowości Syrkowice, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego, nieograniczony dostęp do bazy sportowej | Budowa boiska do piłki nożnej o powierzchni trawiastej /75x50/, ławki, bramki, siatka; miejsce na ognisko i grilla, drenaż; | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 72,04 |
| 22. | Budowa boiska sportowego w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego, nieograniczony dostęp do bazy sportowej | Budowa boiska do piłki nożnej o powierzchni trawiastej /70x50/, ławki, bramki, siatka; miejsce na ognisko i grilla, drenaż; | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 78,06 |
| 23. | Budowa boisk sportowych w miejscowości Kozia Góra, gmina Karlino | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa wiejskiego, nieograniczony dostęp do bazy sportowej | Budowa boiska do piłki nożnej o powierzchni trawiastej /102x75/, wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni tartanowej /40x25/, ławki, bramki, siatka, kosze; miejsce na ognisko i grilla, drenaż; | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Rada Sołecka, mieszkańcy | 220 |
| 24. | Budowa boisk sportowych w Karlinie (przy stadionie miejskim) | Zmniejszenie marginalizacji społeczeństwa miejskiego, nieograniczony dostęp do bazy sportowej | Budowa boiska do piłki nożnej o powierzchni trawiastej /90x60/, boiska o nawierzchni tartanowej do piłki ręcznej i koszykowej /29x46/, boiska do piłki siatkowej /40x11/ oraz boiska do kometki, ławki, bramki, kosze, siatka; | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, | 500 |
| 25. | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Karlinie (przy Warsztatach Terapii zajęciowej) | bezpośredni dostęp do obiektów sportowych osób niepełnosprawnych, dostosowanie do normalnego funkcjonowania niepełnosprawnych, poprawa kondycji i zdrowia fizycznego osób niepełnosprawnych; | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o powierzchni tartanowej | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie, Starostwo Powiatowe | 40 |

| Działanie: Obszary podlegające restrukturyzacji |
| --- |
| Lp. | nazwa zadania | Kryterium kolejności realizacji | Oczekiwane rezultaty/wskaźniki | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia [tys. zł] |
| 1. | Rewitalizacja starej części miasta Karlino | Aktywizacja społeczna, wizualizacyjna poprawa miasta | remont budynków, zagospodarowanie przestrzeni między kwartałami ulic, budowa ciągu komunikacyjnego –obwodnica rynku miejskiego, budowa deptaka w centrum miasta | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie | 22.400 |
| 2. | Odbudowa starej zabudowy obiektów zespołu pałacowo-folwarcznego w Karlinie przy ul. Szczecińskiej | Aktywizacja społeczna, wizualizacyjna poprawa miasta | Zagospodarowanie budynków zabudowy na cele kulturalno-społeczno-edukacyjne. | Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Stowarzyszenie Projekt Øst Dania | 30.000 |

Załącznik Nr 2

do Planu Rozwoju Lokalnego

Gminy Karlino

PLAN FINANSOWY NA LATA 2005-2006

| Lp. | nazwa zadania | Wartość ogólna | Źródła finansowania | Rok realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki własne | Fundusze strukturalne | Budżet państwa | inne |  |
| 1. | Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino | 1.505.346 | 308.467 | 1.056.070 | 140.809 |  | 2006 |
| 2. | Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino (Przebudowa ulic. Waryńskiego, Spichrzowa, Wigury, Żwirki, Prusa, Plac Kościelny, zagospodarowanie terenu przy obiekcie Kościoła w Karlinie, Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie) | 4.444.060 | 888.609 | 3.137.163 | 418.288 |  | 2006 |
| 3. | Centrum intensywności kulturalnej - budowa świetlicy w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino. | 391.073 | 78.215 | 312.858 |  |  |  |
| 4. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pobłocie Wielkie, gmina Karlino – Multikulturalny ośrodek współpracy polsko-niemeickiej | 547.950 | 27.397 | 410.963 | 109.590 |  |  |
| 5. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwartowo, gmina Karlino. | 33.200 | 8.300 | 24.900 |  |  | 2006 |
| 6. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malonowo, gmina Karlino. | 15.400 | 3.850 | 11.550 |  |  | 2006 |
| 7. | Remont świetlic wiejskich w miejscowości Daszewo, gmina Karlino. | 8.000 | 2.000 | 6.000 |  |  | 2006 |
| 8. | Remont świetlic wiejskich w miejscowości Domacyno, gmina Karlino. | 16.000 | 8.000 | 12.000 |  |  | 2006 |
| 9. | Remont świetlic wiejskich w miejscowości Krukowo, gmina Karlino. | 17.000 | 4.500 | 12.750 |  |  | 2006 |
| 10. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowańcz, gmina Karlino. | 50.000 | 12.500 | 37.500 |  |  | 2006 |
| 11. | Budowa drogi gminnej w obr. Daszewo (droga do Karlinka) | 443.878 | 116.000 |  | 327.878 |  |  |
| 12. | Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej. | 467.000 | 350.250 | 116.750 |  |  |  |
| 13. | Budowa parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie | 464.305 | 85.476 | 348.229 |  |  |  |
| 14. | Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanału młyńskiego i rzeki Parsęty. | 286.667 | 71.667 | 215.000 |  |  |  |
| RAZEM | 11.578.769 | 2.425.127 | 7.868.213 | 1.285.429 |  |  |

PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość ogólna | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki własne | Fundusze strukturalne | Budżet państwa |
| 1. | Budowa ulic Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Walki Młodych, Zofii Jaworskiej, Janka Krasickiego, Hanki Sawickiej, Niepodległości, Wolności, 4 – go Marca, Spokojna. | 5.144.000 | 771.600 | 3.858.000 | 514.400 |
| 2. | Budowa dróg gminnych w m. Daszewo, gm. Karlino | 980.000 | 147.000 | 735.000 | 98.000 |
| 3. | Budowa dróg gminnych w m. Domacyno, gm. Karlino | 835.520 | 125.328 | 626.640 | 83.552 |
| 4. | Budowa dróg gminnych w m. Lubiechowo, gm. Karlino | 669.420 | 100.413 | 502.065 | 66.942 |
| 5. | Przebudowa ulic w mieście Karlino: Okrzei, Krótka, Bogusława X | 550.000 | 82.500 | 412.500 | 55.000 |
| 6. | Budowa dróg gminnych w m. Krukowo, gm. Karlino | 773.300 | 115.995 | 579.975 | 77.330 |
| 7. | Budowa dróg gminnych w m. Kowańcz, gm. Karlino | 955.400 | 143.310 | 716.550 | 95.540 |
| 8. | Przebudowa ulic w mieście Karlino: Moniuszki, Ogrodowa, Chrobrego, Słoneczna | 1.700.000 | 255.000 | 1.275.000 | 170.000 |
| 9. | Budowa dróg gminnych w m. Karścino, gm. Karlino | 659.710 | 99.136 | 494.783 | 65.971 |
| 10. | Budowa dróg gminnych w m. Gościnko, gm. Karlino | 488.430 | 73.265 | 366.322 | 48.843 |
| 11. | Przebudowa ulic w mieście Karlino: Parkowa, Traugutta, Brzóski, Szymanowskiego | 1.500.000 | 225.000 | 1.125.000 | 150.000 |
| 12. | Przebudowa ulic w mieście Karlino: Stroma, Kolejowa | 250.000 | 37.500 | 187.500 | 25.000 |
| 13. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko, gmina Karlino | 400.000 | 60.000 | 300.000 | 40.000 |
| 14. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra, gmina Karlino | 400.000 | 60.000 | 300.000 | 40.000 |
| 15. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ubysławice, gmina Karlino. | 400.000 | 60.000 | 300.000 | 40.000 |
| 16. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Garnki, gmina Karlino. | 40.000 | 6.000 | 30.000 | 4.000 |
| 17. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Syrkowice, gmina Karlino | 400.000 | 60.000 | 300.000 | 40.000 |
| 18. | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino. | 30.000 | 4.500 | 22.500 | 3.000 |
| 19. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Domacano, gmina Karlino | 99.600 | 14.940 |  | 84.660 |
| 20. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Malonowo, gmina Karlino | 39.200 | 5.880 |  | 33.320 |
| 21. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwartowo, gmina Karlino | 95.900 | 14.385 |  | 81.515 |
| 22. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Krukowo, gmina Karlino | 44.700 | 6.705 |  | 37.995 |
| 23. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Daszewo, gmina Karlino | 35.000 | 5.250 |  | 29.750 |
| 24. | Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowańcz, gmina Karlino | 50.000 | 7.500 |  | 42.500 |
| 25. | Termomodernizacja obiektu Karlińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Szczecińskiej w Karlinie | 122.900 | 18.435 |  | 104.465 |
| 26. | Termomodernizacja obiektu hali sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie | 122.900 | 18.435 |  | 104.465 |
| 27. | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Daszewie, gmina Karlino | 244.300 | 36.645 |  | 207.655 |
| 28. | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Karlinie | 241.900 | 36.285 |  | 205.615 |
| 29. | Termomodernizacja budynku Ratusza w Karlinie | 133.200 | 19.980 |  | 113.220 |
| 30. | Budowa boisk sportowych w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino | 150.000 | 22.500 |  | 127.500 |
| 31. | Budowa boisk sportowych w miejscowości Pobłocie Wielkie, gmina Karlino | 92.700 | 13.905 |  | 78.795 |
| 32. | Budowa boisk sportowych w miejscowości Karścino, gmina Karlino | 150.000 | 22.500 |  | 127.500 |
| 33. | Budowa boiska sportowego w miejscowości Syrkowice, gmina Karlino | 72.040 | 10.806 |  | 61.234 |
| 34. | Budowa boiska sportowego w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino | 78.060 | 11.709 |  | 66.351 |
| 35. | Budowa boisk sportowych w miejscowości Kozia Góra, gmina Karlino | 220.000 | 33.000 |  | 187.000 |
| 36. | Budowa boisk sportowych w Karlinie (przy stadionie miejskim) | 500.000 | 75.000 |  | 425.000 |
| 37. | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Karlinie (przy Warsztatach Terapii zajęciowej) | 40.000 | 6.000 |  | 34.000 |
| 38. | Odbudowa starej zabudowy obiektów zespołu pałacowo-folwarcznego w Karlinie przy ul. Szczecińskiej | 30.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 |
| 39. | Rewitalizacja starej części miasta Karlino | 22.400.000 | 5.600.000 | 16.800.000 | 2.240.000 |
| Razem | 73.348.340 | 20.406.407 | 43.931.835 | 9.010.098 |