Uchwała Nr  XII/81/03

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia  30 czerwca 2003 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji               urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących                           w posiadaniu „Karlińskich Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2003 – 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.) Rada Miejska   w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletni „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych      i kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Karlińskich Wodociągów                      i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2003 – 2006”      w Gminie Karlino w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały

Nr XII/81/03

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

NA LATA 2003 – 2006

BĘDĄCYCH W POSIADANIU KARLIŃSKICH WODOCIĄGÓW              I KANALIZACJI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KARLINIE.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 – 2006 będących w posiadaniu Karlińskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Karlinie.

# I. Uwarunkowania ogólne

- Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karlinie przy ul. Wojska Polskiego 1 została zarejestrowana w Sądzie  Rejonowo – Gospodarczym                     w Koszalinie. Aktem założycielskim Spółki jest akt notarialny A nr 3382/1997 z dnia 19.06.1997r. oraz A nr 925/1997 z dnia 16.07.1997r.      z protokołem zdawczo – odbiorczym  z dnia 01.08.1997r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  - produkcja i przesyłanie wody pitnej

  - przyjmowanie i oczyszczanie ścieków

  - prowadzenie eksploatacji urządzeń sieci wodno – kanalizacyjnej powierzonej Spółce w drodze umów cywilno – prawnych przez inne przedmioty

  - prowadzenie usług transportowych w zakresie wywozu nieczystości stałych, płynnych  oraz śmieci

  - administrowanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym                     w Karlinie.

Spółka nie prowadzi i nie realizuje inwestycji z zakresu rozbudowy systemu  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozwój i rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej prowadzi Gmina Karlino   w ramach własnych planów inwestycyjnych.

- Istniejące obecnie na terenie miasta i gminy Karlino moce systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie ujęcia i częściowo uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków wystarczają do obsługi obecnych odbiorców usług na terenie miasta i gminy.

# II. Planowany zakres usług wodociągowych

§ 1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych obejmuje:

- Zapewnienie do 2006 roku dla mieszkańców Miasta i Gminy możliwości dostawy należytej jakości wody z sieci wodociągowej            w sposób ciągły i niezawodny  w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

- Zapewnienie do 2006 roku dla mieszkańców Karlina, Daszewa, Mierzyna, Syrkowic, Lubiechowo,  Kowańcz, Karścino, Pobłocie Wielkie, Krukowo, Kozia Góra, Malonowo, Karwin, Gościnko, Domacyno możliwości ciągłego i niezawodnego odprowadzania do sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczania dostarczonych ścieków     komunalnych.

§ 2. Zapewnienie możliwości dostawy wody lub odprowadzania ścieków,       o której mowa w §1, odbywa się w sposób następujący:

  - Gmina Karlino zapewnia realizację budowy i rozbudowy urządzeń ustalonych przez Gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  - Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt odbiorca usług.

  - Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa KWiK Sp. z o.o. a urządzenia pomiarowego Odbiorca.

  - Decyzję o rozbudowie systemu na określonym terenie gminy należy podejmować biorąc pod uwagę:

- zapotrzebowanie mieszkańców na usługi,

- korzyści dla środowiska,

- koszty realizacji rozbudowy systemu.

# III. Planowane zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych                                          w poszczególnych latach.

| L.p. | Przedsięwzięcie | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji | Przewidywane nakłady w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Zaopatrzenie w wodę ujęcia, sieć wodociągowa |  |  |  |
| 1. | Sieć wodociągowa Karwin-Domacyno Malonowo-Kozia Góra | budowa sieci wodociągowej Karwina, Domacyno-Malonowo Kozia Góra wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w Domacynie i Koziej Górze | 2003 | 1.054.545,00 |
| 2. | Ujęcie- Daszewo | modernizacja ujęcia wody po przez montaż filtrów ciśnieniowych, mieszacza wodno-powietrznego, zbiornika wyrównawczego | 2004 | 550.000,00 |
| 3. | Sieć wodociągowa Daszewo-Daszewo kolonia Mierzyn-Mierzynek | budowa sieci wodociągowej Daszewo-Daszewo,kolonia Mierzyn- Mierzynek wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w m.Daszewo-kolonia Mierzyn-Mierzynek | 2005 | 496.100,00 |
|  | Odprowadzanie ścieków; oczyszczania, sieć kanalizacyjna |  |  |  |
| 4. | Przebudowa części biolo- gicznej Oczyszczalni ścieków w Karlinie budowa kanalizacji sanitarnej w Karlinie przy ul.Kołobrzeskiej | Wymiana urządzeń do natleniania rowu biologicznego, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej na oczyszczalni ścieków w Karlinie. Budowa kanalizacji sanitarnej w Karlinie przy ul. Kołobrzeskiej wraz z przyłączami. | 2003 | 2.237.782,00 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Kowańcz | Budowa kanalizacji sanitarnej- grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Kowańcz. | 2004 | 481.600,00 |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Syrkowice. | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz budowa kanalizacji tłocznej z przepompownią ścieków w miejsc. Syrkowice. | 2004 | 786.000,00 |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lubiechowo | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji tłocznej z dwoma przepompowniami scieków w miejsc. Lubiechowo. | 2005 | 1.412.000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krukowo. | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji tłocznej z przepompownią ścieków w miejsc. Krukowo. | 2005 | 952.000,00 |
| 9. | Rozbudowa Oczyszczalni ścieków i budowa siłowni wiatrowej w Karlinie. | Rozbudowa Oczyszczalni ścieków do 1400 RLM poprzez przebudowę rowu biologicznego, krat mechani- cznych piaskownika, wirówki do osadu, komputerowe sterowanie technologią, budowa siłowni wiatrowej w Karlinie. | 2006 | 8.960.000,00 |

IV.  Nakłady finansowe w poszczególnych latach w zł.

| L.p. | Cel nakładów | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaopatrzenie w wodę ujęcia, sieć wodociągowa | 1.054.545,00 | 550.000,00 | 496.100,00 | -------------- |
| 2. | Odprowadzanie ścieków oczyszczalnia sieć kanalizacyjna | 2.237.782,00 | 1.267.600,00 | 2.364.000,00 | 8.960.000,00 |

V.  Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Planuje się, że całość planowanych nakładów zostanie sfinansowana              
z środków finansowych Gminy Karlino i Funduszu Spójności